浙中公铁联运港南站区块一期工程

配套服务区项目设计

招标文件

招标单位：金华市浙中公铁联运港有限公司（盖章）

编制时间：2020年11月

目 录

第一章  招标公告	1

1、招标条件：	1

2、项目概况与招标范围：	1

3、投标人资格要求：	1

4、投标文件的获取。	2

5、投标文件的递交。	2

6、发布公告的媒介	2

8、联系方式	2

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

(一）总则	8

（二）招标文件	8

（三） 投标文件的编制	9

3.1、投标文件的语言及度量衡单位	9

3.3、对投标文件的要求	9

3.4、投标报价	10

3.5、投标和支付所使用的货币	11

3.8、投标文件的份数及装订	11

7.1 定标方式	14

7.9、重新招标和不再招标	15

7.11、需要补充的其他内容	16

第三章  评标办法及评标标准	17

第四章   招标内容及设计成果	23

第一部分 合同协议书	29

- 第一章  招标公告

1．招标条件

本招标项目浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区项目已批准建设，招标人为金华市浙中公铁联运港有限公司，建设资金来自自筹，现对该项目的初步设计（含概算编制）、施工图设计及后期施工实施中相关技术服务等进行公开招标。项目业主为： 金华市浙中公铁联运港有限公司。

2．招标范围与项目概况

2.1项目名称：浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服区项目设计

2.2项目概况：本项目占地约47亩，总建筑面积约3.4万平方米，厂房及生产配套服务设施用房等，包括：产业用房、倒班宿舍（含食堂）、门卫等建、构筑物；园内围墙、大门等安全管理设施；道路、官网及绿化配套设施，建安总投资约9000万元。

设计招标内容：设计范围为项目实施范围的所有工程的相关设计，包括但不限于：初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。含建筑、结构、二次装修、人防、消防、给排水、采暖通风、电气、弱电、地下室标志、标线、标牌、电梯设备安装和附属工程（含围墙、景观园林、自来水、通信、市政管道及道路）等施工涉及到的所有设计总包工作。具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

2.3项目地点：  金东区。

2.4设计周期：总设计周期30日历天.

2.5设计质量要求：不低于国家相关验收的合格标准。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人必须具有建设主管部门核发的建筑工程设计专业甲级资质或建筑行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质的独立法人。

3.2.拟派项目负责人须具有国家一级注册建筑师资格。

3.3开标当日，投标人（或项目负责人）不在被金东区住房和城乡建设局或金华市住房和城乡建设局或投标人注册所在地的建设行政主管部门或浙江省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部公示为不能投标的限制期内；

3.4开标当日，项目负责人无涉嫌犯罪在羁押或因犯罪被判刑在刑期内（包括缓刑及监外执行）；

3.5开标当日前一年内（以通报或处罚文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工或设计被金东区住房和城乡建设局或金华市住房和城乡建设局或投标人注册所在地的建设行政主管部门或浙江省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部通报批评（或行政处罚）累计2（含）次以上（同一事项的批评、处罚不累加）；

3.6开标当日前一年内（以通报文件日期为准），投标人（或项目负责人）未因项目施工或设计被金华市政府或浙江省政府通报批评累计2（含）次以上（同一事项的批评不累加）；

3.7开标当日，投标人未在金华市工程建设领域招标投标活动失信一类“黑名单”内；

3.8投标人在投标时，需提供符合上述3.3、3.4、3.5、3.6、3.7这五条要求的承诺书。

3.9拟派项目负责人须出具在本单位3个月（2020年7月-2020年9月）及以上的社保缴费凭证【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。

3.10外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明。

4．招标文件的获取：

4.1凡有意参加投标者，请于2020年11月23日至2020年11月30日14时30分前在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）、金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）上下载招标文件及相关资料。

5.投标文件的递交：

5.1投标文件递交的截止时间为2020年11月30日14时30分，地点为金华市政和街33号金源财富大厦3#楼4楼金华交通投资集团有限公司412会议室。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

注：

1、招标文件的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息刊登在金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/）的公告内，投标人应及时关注网站公告下本项目的补遗文件并下载。因未及时知悉补遗文件内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。

2.拟派项目负责人须到场参加开标会议。

6.联系方式：

| 招 标 人：金华市浙中公铁联运港有限公司 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公地址：政和街33号金源大厦3号楼4楼 |  |  |  |
| 联 系 人：舒先生 | 联系电话：0579-82571581 |  |  |
| 传 真： | 邮政编码： |  |  |

- 第二章 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：金华市浙中公铁联运港有限公司 地址：金华市金东区政和街33号金源大厦3号楼4楼 联系人：舒先生 联系电话：0579-82571581 |  |
| 1.1.3 | 项目名称 | 浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区项目设计 |  |
| 1.1.4 | 项目地点 | 金东区 |  |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自有资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |  |
| 1.3.1 | 设计范围 | 本项目占地约47亩，总建筑面积约3.4万平方米，厂房及生产配套服务设施用房等，包括：产业用房、倒班宿舍（含食堂）、门卫等建、构筑物；园内围墙、大门等安全管理设施；道路、官网及绿化配套设施，建安总投资约9000万元。 设计范围为项目实施范围的所有工程的相关设计，包括但不限于：初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。含建筑、结构、二次装修、人防、消防、给排水、采暖通风、电气、弱电、地下室标志、标线、标牌、电梯设备安装和附属工程（含围墙、景观园林、自来水、通信、市政管道及道路）等施工涉及到的所有设计总包工作。具体服务内容由招标人在签订合同时明确 |  |
| 1.3.2 | 设计周期 | 30日历天 |  |
| 1.3.3 | 设计质量要求 | 符合现行相关规范要求 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见招标公告 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场。 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 1.11 | 分包 | 如中标人没有专项设计资质的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人同意，费用由中标人支付。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 经备案的的答疑（澄清）、修改及补充文件。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | ①投标文件由委托代理人签字的，投标文件中应附法定代表人签署的授权委托书； ②投标人认为应附的其他材料。 |  |
| 3.2.2 | 招标限制费率 | 1）投标人结合自身实力和市场实际情况进行报价，本项目单价报价最高限价为：25元/㎡（面积以规划部门审定的总建筑面积为准），报价须为整数。设计范围包含项目实施过程中涉及到的所有设计内容，如超过招标限制单价的投标将作无效标处理。 2）设计费依据有关设计取费文件编报与本项目设计范围和内容相一致的全部设计费用及其它必需的相关费用（包括后续服务中所产生的制作文本、制作多媒体演示文件、根据招标人要求对投标方案进行修改、深化及组织调研、搜集资料的费用、深化设计、施工图阶段的设计费、设计变更增加费、专家费、图纸资料费及现场技术服务费、利润、税金等所有费用）均包含在上述限价范围内。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 60 日历天。 |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.1 | 签字或盖章要求 | 招标文件中“签字”是指要求本人亲手书写的姓名； 招标文件中“法定代表人盖章”是指盖个人印章； 招标文件中“单位公章”是指盖投标人单位法人印章（法定名称），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或非法人印章代替。 |  |
| 3.7.2 | 投标文件份数 | 资信标：正本壹份，副本壹份； 资格审查资料：正本壹份，副本壹份； 商务标：正本壹份，副本壹份； |  |
| 3.7.3 | 装订要求 | 投标文件各部分分别装订成册，并编制目录。 |  |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件商务标部分、资信标部分（含资格审查资料）均使用A4规格纸张，连续编码并分别单独装订成册，不得出现散装的夹页。 具体纸张及格式要求见本章投标文件要求。 |  |
| 4.1.4 | 封套上写明 | 招标人名称：金华市浙中公铁联运港有限公司 招标人地址：金华市金东区政和街33号金源大厦3号楼4楼 浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区设计/资格审查资料/资信标/商务标投标文件 在2020年11月30日14时 30 分前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年11月30日14时30分 |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 金华市政和街33号金源财富大厦3#楼4楼金华交通投资集团有限公司412会议室。 |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 金华市政和街33号金源财富大厦3#楼4楼金华交通投资集团有限公司412会议室。 |  |
| 5.2 | 开标程序 | (1）密封情况：按本章第4.1.1项、4.1.2项、第4.1.3项检查。 (2）开标顺序： 先开资信标、资格审查资料，再开商务标。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 采用综合评估法。评标委员会由招标人依法组建，共5人。其中招标人代表 1人；从金华市交投集团专家库中随机抽取专家4人 |  |
| 6.3.2 | 中标候选人 推荐人数 | 推荐第一名为中标候选人。 |  |
| 7.1.4 | 是否对中标候选人及拟派项目负责人进行考察、质询 | □需要 不需要 |  |
| 7.1.6 | 是否需要对中标候选人进行面试 | □需要 不需要 |  |
| 7.7.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金转账或银行保函或保险保单（出具保函和保单的银行和保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行和保险公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付）。 履约担保的金额：人民币2万元。若采用现金转账，中标公示结束后5日历天内缴纳至招标人指定账户，若采用银行保函或保险保单，则在中标通知书发放15日历天内，提交符合招标文件要求的保函、保单，否则招标人有权取消中标人资格。履约保证金在工程竣工验收合格后，扣除各项违约金一次性无息退还。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 本招标文件的解释权归 |  | 本项目招标人 |
| 10.2 | 本招标文件的知识产权归 |  | 本项目招标人 |
| 10.3 | 自行放弃提疑 |  | 1.在招标文件下载截止时间之前，潜在投标人均可以下载本项目的招标文件，但必须注意： 2.潜在投标人在提疑截止时间前下载文件的，如对招标文件有疑问，应按本招标文件规定的时间匿名在网上提出，逾期提出的，招标人不予受理、答复； 3.认为招标文件有违法、违规的，潜在投标人应先向招标人提出。 4.潜在投标人在提疑截止时间后下载文件的，视为自行放弃提疑权力。 |
| 10.4 | 其它 |  | - 拟派项目负责人须全过程服务，出现关键性技术问题需到现场处理时，在收到业主通知后12小时内必须到场。如出现现场服务不到位的，每次扣减收该项目应收设计费的百分之一。 - 拟派项目负责人必须参加所有与项目相关的协调会（包括但不限于汇报会）；需要设计人汇报时必须由项目负责人进行汇报。 - 施工期间须有设计人员驻场服务。 - 中标单位若不是金华市本级注册的企业，在签订合同前应到金华市住房和城乡建设局备案。 - 中标单位在资质等级下承接业务；有特殊要求的项目，招标人可另行委托。 - 本项目服务成果版权归招标人所有。 - 本项目中标单位在签订合同时与金华市浙中公铁联运港有限公司签订。 |

- (一）总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

- 1.2项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计周期：见投标人须知前附表。

1.3.3 设计质量要求：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题，至本项目投标截止之日止，并因此处于投标限制期限内的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

- 1.5费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标单位自留备考。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

- 1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前提出疑问。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，澄清内容将发布在网上，该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.11分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

- 1.12偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- （二）招标文件

- 2、1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2投标人在开标前应该及时关注招标人在网上发出的澄清，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，后果自负。

- 2.3、招标文件的修改

2.3.1投标人在开标前应该及时关注招标人在网上发出的补充文件，因投标人未及时查阅造成投标人损失的，后果自负。

- 投标文件的编制

- 3.1投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资信标

（2）含资格审查资料；

（3）商务标。

- 3.2投标报价

3.2.1投标人应根据本招标文件及招标范围、内容，结合自身能力和力量的投入进行竞争报价。

3.2.2招标限制单价详见投标人须知前附表，投标单价超过招标限制单价或百分号前小数点后超过两位数字，其投标将被拒绝。

3.2.3本次工程设计收费的计算方法：工程设计收费=规划核定面积×中标单价

3.2.4上述设计服务费为本项目一切工程设计的设计费，包括：

本次设计费包含招标范围内所有设计内容的工程设计变更、相关税费、行政费、专家认证费、会务费等所有费用，所有阶段的技术资料，彩图、施工图蓝图、概算书文本及所有文本、蓝图的电子文档等提供的费用和派驻现场设计代表、图纸会审、技术交底及施工配合的费用均包含在上述设计服务费中，招标人不再另行支付费用。设计中标人只能按上述设计服务费收取，不得以任何工作原因及内容向招标人收取其他费用。因此各投标人应将所有风险、和发生的相关费用全部考虑到投标报价中。

3.2.5中标人须配合工程建设需要提供现场指导和监督服务，相关费用在报价中自行综合考虑。

3.2.6中标人在中标后应根据招标人需求及时提供电子版三维模型，相关费用在报价中自行综合考虑。

3.2.7投标人应考虑本工程在工程报批或实施过程中产生的设计变更、招标人因项目需要进行定制化设计的修改等的设计风险费用增减、用地面积的增加，该方面的风险在报价时一并体现到设计费报价中。

3.2.8投标人在报价中应充分考虑国家政策调整（比如2016年5月1日后实施的“营改增”等）造成税金及其他相关费用的增加，并保证所开设计款发票满足工程建设所在地的税务主管部门要求，中标后费用不作调整。

3.2.9如中标人没有专项设计资质的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人同意，费用由中标人支付。

3.2.10投标人进行投标报价时，应将现场跟踪技术服务费综合考虑在投标报价中，投标报价均不作调整。发包人在施工阶段按合同相关条款进行考核。

3.2.11现场跟踪技术服务人员工资、补贴、差旅、食宿等费用，以及电脑、打印机、复印机、计算软件等设备和资料费等相关费用由设计人自行支付。

3.2.12涉及结构变动或其它重大变更的要求加盖原审图单位施工图审查章，相关费用由投标人自行负责，不再增加。

3.2.13投标人应当考虑为了防范、化解、处理项目设计咨询服务内可能出现的服务期延长、政策风险等不利事件所需的费用和税金。

- 3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.5 资格审查资料

3.5.1投标人基本情况简介，企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件；

3.5.2项目负责人的身份证明复印件、资格证书复印件、职称证书复印件；

3.5.3企业注册（拟派）人员配备表及附职称证书复印件；（配备人员专业及数量必须符合后附格式1中的要求，格式可根据实际情况适当扩展）

3.5.4外省设计企业需提供进浙江省承接业务备案证明。

3.5.5符合招标公告要求的承诺书；

- 3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

（四）投标文件的递交

- 4.1投标文件的密封和标记

4.1.1纸质投标文件第一部分为信用标，第二部分为资格审查资料（含正副本），第三部分为商务标（含正副本），各部分投标文件应单独装订成册。

4.1.3所有投标文件应密封包装在三个袋（或箱）内，其中纸质信用标、纸质资格审查资料、纸质商务标分别单独包装。密封袋（或箱）正面加贴封套，包装的接缝处加贴封条，封套（或封条）与密封袋（或箱）的接缝处应加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

4.1.4 投标文件密封袋（或箱）的封套上应注明的内容见投标人须知前附表。

4.1.5 未按本章第4.1.1 项至第4.1.4 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

- 4.2、投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将依法重新组织招标。

- 4.3、投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人可以在递交投标文件以后，在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止日期以后，不能更改投标文件。

4.3.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本招标文件的规定编制、密封、标识和发送，还要在内层和外层包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

4.3.3从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则根据本招标文件的规定，该投标人的投标保证金将不予退还。

（五）开标

- 5.1、开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知前附表4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目负责人准时参加签到。投标人的法定代表人必须持有效身份证明参加开标会议；法定代表人授权委托代理人的，委托代理人需持法定代表人授权委托书和有效身份证明原件参加开标会议。投标人的法定代表人（或其委托代理人）、项目负责人未按时参加开标会议的视为自动弃权。

5.1.2开标前各投标人须随身携带法定代表人身份证(或法人授权委托书、代理人身份证）、项目负责人身份证 等投标人资格要求的资料原件供验证，否则投标文件将被拒绝，并提供以上资料的复印件一份（如因上述需供验证材料放入投标文件而开标前提供不出相应材料的，作自动弃权处理）。

- 5.1.4开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称，并记录在案；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

（六）评标

- 6.1、评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人集团库内专家组成。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3、评标

评标委员会按照第三章“评标办法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法及评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.4中标候选人推荐人数

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表6.3.2条。

- 6.5中标候选人公示及媒介

招标人自确定中标候选人之日起3日内，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标候选人公示，公示期为3个工作日，公示媒介见投标人须知前附表。

（七）合同授予

- 7.1经查实，中标候选人及拟派项目负责人有下列情形之一的取消其中标候选人资格：

（1）中标候选人或其拟派项目负责人在中标公示期结束前有下列不良行为的：

①被金华市市级行政主管部门、执法监督部门、招投标监管部门处理（或处罚，以下简称处理）而处于暂停投标资格期的，或处于暂停承接业务资格期的，或被清退出金华市建筑市场期间的；

②被浙江省省级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的或被清退出建筑市场的；或被浙江省建设厅列入不良行为记录公告期或公示期的。

③被国家级行政主管部门下文处理而处于暂停投标资格期的、暂停承接业务资格期的；或被建设部列入不良行为记录公告期或公示期的。

（2）拟派项目负责人非本单位职工的。拟派项目主设计负责人是否为本单位职工以招标人核查本项目主设计负责人缴纳的社会保险凭证上注明的单位名称是否同为投标单位的名称进行认定。

（3）中标候选人或其法定代表人或拟派项目负责人自2016年1月1日起到中标候选人公示结束有行贿犯罪记录的。

- 7.2、中标通知

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.3、履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2中标人不能按投标人须知前附表规定要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.4、签订合同

7.8.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.8.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.5、重新招标和不再招标

7.5.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l)投标截止时间止，投标人少于3 个的。

(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。

(3)所有中标候选人均被取消中标资格的。

7.5.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

- 7.6、投诉

7.6.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。招标人作出答复前暂停招投标活动。

7.6.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，招标人未在本章规定的时间内作出答复或答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。

7.6.3有下列情形之一的，投诉事项不予受理：

（1）投诉人非投标人或者其他利害关系人的；

（2）应当先向招标人提出异议而未提出异议的；

（3）逾期提出投诉的；

（4）非书面形式提交投诉书的；

（5）投诉时未提交有效线索和相关证明材料的。

- 7.7、需要补充的其他内容

7.7.1投标人中标后，放弃中标或未按招标文件有关规定条款签订合同的，将列入不良行为及黑名单，并上报相关主管部门。

7.7.2所有投标人的方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有。招标人有权在工程建设中使用投标人的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。

- 第三章  评标、定标办法及标准

一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

二、评标组织

评标委员会由招标人依法组建，5人。其中招标人代表 1人；从金华交投集团评标专家库中随机抽取专家4人

由评标委员会成员推举产生组长1人（招标人代表不得担任组长），主持评标工作。评标委员会的决定，应符合有关法律、法规和规章，并按少数服从多数的原则产生。

- 评标程序及内容

1．评标的一般程序为：

1.1熟悉招标文件和评标办法；

1.2投标人的资信标评审,包括资格审查和资信评审（含符合性评审）；

1.3投标文件的商务标报价评审（含符合性评审）；

1.4根据评标办法对投标文件进行汇总评分；

1.5完成评标报告，推荐中标侯选人。

2．投标文件的符合性审查。

2.1评标委员会按照招标文件载明的资格后审条款对投标人的企业资质、项目负责人资格等进行审查，凡不符合资格后审要求的，以无效标处理，不再进入下一阶段评审。

2.2如投标文件不符合国家有关规定，不满足投标资格条件或不响应招标文件的实质性要求，存在以下情况之一的，

- 未按招标文件的要求签署和盖章的或递交的副本份数不符合招标文件规定的；

- 投标文件未按招标文件的要求密封、装订和编制的；

- 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的；

（4）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（5）不响应招标文件实质性要求或附有招标人不能接受的条件的；

（6）存在串通投标或弄虚作假情况的；

（7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的；

四、评标细则

1.采用综合评估评标办法，总分100分：商务标50分，资信标50分。

2.各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算表，并记名。各投标人资信部分由评标委员会全体成员各自打分，再计算平均分。

3.资信评审（50分）

资信评分表

| 类别 | 项目 | 序号 | 评分内容及评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信总分 (50分) | 1.投标人情况（18） | 1.1投标人 业绩 | 2017年1月1日以来，投标人承担过单项合同建筑面积3万平方米及以上的工业厂区、商务、商住综合体类项目施工图设计的，每个得1.5分，最高得3分。（需提供证明材料） | 3分 |
|  |  | 1.2投标人 获奖情况 | 2017年1月1日以来，投标人承担过的建筑类项目设计获省级及以上（含直辖市、计划单列市）优秀勘察设计奖项或建设厅颁发的奖项每个得3分，最高得3分；获市级优秀勘察设计奖项或建设部门颁发的奖项每个得1分，最高得3分。本项最高得6分（同一个项目仅计一次最高奖，时间以获奖证书颁发时间为准，如获奖证书无法明确奖项类别，该项目不得分） | 6分 |
|  |  | 1.3项目负责人业绩 | 2017年1月1日以来，以项目负责人的身份承担过单项合同建筑面积3万平方米及以上的工业厂区、商务、商住综合体类项目，每个得1.5分，最高得3分；本项最高得3分。（需提供证明材料，如证明材料无法体现项目负责人的项目，不得分） | 3分 |
|  |  | 1.4项目负责人荣誉 | 项目负责人2017年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件颁发时间为准）参与的建筑类项目设计获得获省级及以上（含直辖市、计划单列市）优秀勘察设计奖项或建设厅颁发的奖项每个得3分，最高得3分；获市级优秀勘察设计奖项或建设部门颁发的奖项每个得1分，最高得3分。本项最高得6分（同一个项目仅计一次最高奖，时间以获奖证书颁发时间为准，如获奖证书无法明确奖项类别，该项目不得分） | 6分 |
|  | 2．项目团队情况（10） | 2.1项目负责人情况 | 项目组人员（项目负责人）：项目负责人具有高级工程师及以上职称得2分、具有一级注册结构工程师职业资格证书的得2分 | 4分 |
|  |  | 2.2项目团队情况 | 项目组人员（不含项目负责人）： 拟派项目组人员包含结构工程、给排水、电气、暖通专业，其中具有高级工程师及以上职称（如职称证书中无专业名称的，应提供相应学历证书），一个得1.5分（不重复计分），最高得6分。（以人员职称证证书及近三个月内（2020年7月至2020年9月）在本单位的社保证明复印件为准） | 6分 |
|  | 3．服务承诺（19） | 3.1 工作进度 | 接到具体项目后的响应时间、完成时间、质量保证、提交成果等，由评委酌情打分。根据投标人针对本项目的具体实施方案酌情打分。优4.0-5.0分，良3.0-4.0分，一般2.0-3.0分。 | 2.0-5.0分 |
|  |  | 3.2 质量保证 | 成果质量的保障措施是否具体、合理、可行、针对性强。 优4.0-5.0分，良3.0-4.0分，一般2.0-3.0分。 | 2.0-5.0分 |
|  |  | 3.3后续服务 | 根据投标人对后续服务的工作安排，工作内容以及可操作性进行打分，优4.0-5.0分，良3.0-4.0分，一般2.0-3.0分。 | 2.0-5.0分 |
|  |  | 3.4本地化服务 | 根据投标人在项目所在地的办公场地（需大于600平方米）、本地化服务举措等方面进行打分。优4.0-3.5分，良2.5-3.5分，一般2.0-2.5分。 | 2.0-4.0分 |
|  | 4．标书质量（3） | -- | 标书编制完整，格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分；标书有关内容前后矛盾、与招标文件要求不一致等，评标委员会允许且需要通过询标等程序进行澄清的，该项不得分；技术标要求编制目录和页码，如没有编制目录和页码，由专家酌情扣分。标书存在其他错漏的，每项（次）扣0.5分，扣完为止。 | 1-3分 |

- 注：投标人应填写自评表（本章附后）；证明材料相关原件备查。

4.商务标评审标准（50分）

4.1评标基准价

所有投标单位的有效报价中的平均价作为评标基准值。

4.2商务标得分

投标报价等于基准值的为50分，每高于基准价1%扣0.5分（不足一个百分点时，使用直线插入法计算），以此得出投标人商务标得分（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。【示例：则商务标得分=50-100×0.5 ×(投标人报价-评标基准价)/评标基准价】。每低于基准价1%扣0.25分（不足一个百分点时，使用直线插入法计算），以此得出投标人商务标得分（小数点后保留二位，第三位四舍五入）。【示例：则商务标得分=50-100×0.25 ×(评标基准价-投标人报价)/评标基准价】。

五、评标总得分

投标人的评标总得分＝资信标得分+商务标得分。

六、推荐中标候选人

6.1推荐中标候选人

评标委员会根据投标人总得分从高到低选择投标人须知前附表第6.3.2项规定的人数，作为中标候选人，若出现投标人总得分相同时，则抽签确定。

6.2完成评标报告

- 第四章   招标内容及设计成果

一、项目名称：浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区设计

二、建设单位：金华市浙中公铁联运港有限公司

三、项目选址：金东区。

四、项目投资：项目建安费约9000万元。

五、项目概述：

浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区，坐落于金华市金东区通站路以西，占地约47亩。

六、项目功能要求（以下建筑面积不作为限定条件）

新建建筑面积共计约3.4万平方米，地上面积约3.1万平方米，地下面积约0.3万平方米。

厂房及生产配套服务设施用房等，包括：产业用房、倒班宿舍（含食堂）、门卫等建、构筑物；园内围墙、大门等安全管理设施；道路、官网及绿化配套设施。

九、设计阶段和内容

中标人全面负责本项目的施工图设计工作。施工图设计文件均需满足国家《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016版）对施工图设计文件编制深度的要求。

1.设计阶段

本次工作周期全部分为以下二个阶段：

√初步设计（含概算）；

√施工图设计；

√施工配合服务（含施工指导、技术交底、设计变更、竣工验收等）。

2.设计内容

- 施工图设计阶段

（1）施工图设计阶段分项要求

1.1 总体要求

本阶段设计工作的主旨是在已获政府有关部门批准的规划文件的基础上，根据建设单位及各级主管部门的意见、建议，按照招标人确定的施工合同框架和分工界面，按专业标准的种类完成施工图设计，设计文件应满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的要求，各专业相互关联处的深度应相互满足相互配合，并为其它需要专项深化设计提供设计条件及进行设计审核。应达到以下目标要求：

（1）各专业施工图中详图及做法应在图中清晰表达。

（2）所有工程设计文件必须满足施工招标要求。

（3）最终设计成果须通过建设单位书面认可。

（4）最终设计成果须满足国家、地方相关部门及施工图审查深度要求。

1.2 建筑专业

本工程用地红线范围内的所有建筑设计（含消防），包括研发楼、厂房、地下室、宿舍等建筑设计工作、附属构筑物如化粪池与雨水井等的设计工作。不同大小户型的建筑室内隔墙、隔断等应根据室内装修要求设计，配合室内装修设计修改而调整，以满足施工及实际使用要求。

1.3 结构专业

本工程用地红线范围内的所有结构设计，包括主体建筑的结构等设计工作、附属构筑物如化粪池与雨水井等的设计工作。

1.4 给排水专业

包括但不限于建筑给水排水系统、生活热水系统、雨水系统、污水处理、室外给水排水，屋面雨水排水系统等。

  - 电气专业

本工程用地红线范围是从供电局指定接入点起至本工程红线范围内主体建筑与附属建筑的所有强弱电设计工作.

1.6 暖通专业

按照国家相关规范、规定、标准和当地相关政策及《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016 年版）的要求完成制冷、建筑空调、通风系统及防排烟系统等的施工图设计。

（2）施工图设计阶段成果内容

表4 施工图阶段成果内容表

| 分类 | 专业 | 成果内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设 计 图 纸 | 景观 | 全套景观施工图 |  |
|  | 总图 | 施工总平面图、室外综合管线图 |  |
|  | 各专业 | 建筑专业施工图 | 含人防施工图 |
|  |  | 结构专业施工图（含桩位图） | 同上 |
|  |  | 给排水专业施工图 | 同上 |
|  |  | 电气专业施工图 | 同上 |
|  |  | 暖通专业施工图 | 同上 |
|  |  | 弱电智能化专业施工图 | 同上 |
|  |  | 其他 | 同上 |
|  | 基坑 | 基坑围护施工图 |  |

十、商务要求

计划总设计周期为 30日历天，并按照招标人的要求完成各阶段的设计工作并提交设计成果文件。

总设计周期30日历天，投标人的投标服务期不得长于该计划服务期。

| 序号 | 资料及文件名称 | 套数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交图审后的工程施工图（蓝图、光盘） | 蓝图12套及光盘2套 | 30个日历天内 |  |

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

- 合同协议书

发包人（全称）：    金华市浙中公铁联运港有限公司

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区项目设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区项目设计。

2.工程地点： 金东区

3.规划占地面积： 47亩

4.建筑功能：    厂房及配套用房

5.投资估算：约      9000万  元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：本项目占地约47亩，总建筑面积约3.4万平方米，地上约3.1万平方米，地下约0.3万平方米，厂房及生产配套服务设施等，包括：产业用房、倒班宿舍（含食堂）、门卫等建、构筑物；园内围墙、大门等安全管理设施；道路、官网及绿化配套设施，建安总投资约9000万元。

2.工程设计阶段：包括但不限于；初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。

3.工程设计服务内容：含建筑、结构、二次装修、人防、消防、给排水、采暖通风、电气、弱电、地下室标志、标线、标牌、电梯设备安装和附属工程（含围墙、景观园林、自来水、通信、市政管道及道路）等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

三、工程设计周期

总设计周期30日历天

计划开始设计日期：     年   月   日。

计划完成设计日期：     年   月   日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

- 四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：                    ；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                （¥         元）。

- 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                 。

设计人项目负责人：                          。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订地点

本合同在签订。

- 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十一、合同生效

本合同自生效。

- 十二、合同份数

本合同正本一式份、副本一式份，均具有同等法律效力，发包人执正本份、副本份，设计人执正本份、副本份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：            组织机构代码：

纳税人识别码：  纳税人识别码：

地  址：              地  址：

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

电  话：             电  话：

电子信箱：  电子信箱：

开户银行：            开户银行：

账  号：                账  号：

时  间：年月日     时  间：年月日

第二部分 通用合同条款

按建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）GF—2015—0209第二部分执行

第三部分 专用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：；

提供国外技术标准的名称：;

提供国外技术标准的份数：；

提供国外技术标准的时间：；

提供国外技术标准的费用承担：。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                  。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                       ；

发包人指定的接收人为：                         ；

发包人指定的联系电话及传真号码：                  ；

发包人指定的电子邮箱：。

设计人接收文件的地点：                        ；

设计人指定的接收人为：                        ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                  ；

设计人指定的电子邮箱：。

1.8 保密

保密期限：。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                               ；

身份证号：                               ；

职    务：                              ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：。

发包人更换发包人代表的，应当提前天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在  天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 3. 设计人

- 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需    （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：。

- 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                              ；

执业资格及等级：                          ；

注册证书号：                             ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：                        。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：。

- 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订后5个工作日内。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：                            。

- 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：除设计人不具备相关专业设计资质的专业工程外。

主体结构、关键性工作的范围：                  。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：设计人不具备相关专业设计资质的专业工程。

其他关于分包的约定：。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：分包申请书、分包人资质、拟签订的分包合同等相关资料。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：由设计人支付 。

- 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  /  。

- 5. 工程设计要求

- 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：                  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：                  。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：                  。

- 5.2 工程设计文件的要求

5.2.3 工程设计文件深度规定：                  。

5.2. 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：                  。

- 6. 工程设计进度与周期

- 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：                  。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：                  。

6.1.2工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：                  。

- 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：                  。

设计人应在发生进度延误的情形后天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在天内进行审查并书面答复。

- 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：                  。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：                  。

- 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：                  。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后时间内提供施工现场配合服务。

- 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：  包含全部风险  。

风险费用的计算方法：  包含全部风险

风险范围以外合同价格的调整方法：  不做调整  。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

（3）其他价格形式：  /  。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例 或预付款的比例。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

- 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归招标人所有。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：归招标人所有。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归招标人所有。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：  无。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：   由设计人承担  。

- 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：发包人单方面要求终止或解除合同（但发生法定、约定事由或设计人违约除外）的，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，根据设计人已完成的实际工作量，双方协商解决支付设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：按每逾期1天委托人向设计人支付逾期应付设计费的0.2‰作为违约赔偿，逾期超过60天的双方协商解决。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：如设计人延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，设计人应向委托人支付违约金5000元/天，并赔偿相应损失。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人过错造成工程质量事故或安全事故的，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向委托人支付赔偿金，赔偿金按照国家有关规定确定。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：

委托人有权解除本合同，设计人应当返还委托人全部已付款，并支付相当于预付款的违约金，造成委托人其他损失的，设计人仍应足额赔偿。

- 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为天内。

- 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：            /                 。

选定争议评审员的期限：               /                。

评审所发生的费用承担方式：         /                  。

其他事项的约定：                   /                  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：        /                  。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   (1)  种方式解决：

（1）向          金华           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向           /          人民法院起诉。

- 18. 其他（如果没有，填“无”）

18.1 委托人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行协商。

18.2  由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

18.3  本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方当事人可向金华仲裁委员会申请仲裁。

18.4  本项目设计意向书、建筑统一做法、入选通知书、评选文件及附件、评选文件及答疑以及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、以及就本合同未定事宜双方签订的补充协议等，均作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如相互之间出现矛盾，以在后签订的合同或文件为准。

18.5 委托人与设计人明确，双方就本项目的权利义务关系仅由本合同及双方就本项目签订的其他生效合同确定，双方在其他项目上的争议和在任何与本项目无关的合同上的争议，不构成任何一方违反本合同及其他与本项目有关的合同的理由，否则，责任方应承担违约责任，赔偿对方由此在本项目上造成的相应损失。

18.6 委托人与设计人签署合同前，设计人向委托人提交履约保证金（或符合招标文件要求的履约保函、保单）（其中人员配合部分占10%，设计质量部分占35%，设计进度部分占30%，人员到位率部分占25%）。履约保证金待本工程全部项目通过竣工验收合格后10个工作日内，委托人向设计人无息返还全部履约保证金（设计人应向委托人提交相应的收款收据）。

18.7因委托人原因致使该项目停建、缓建的，委托人应及时通知设计人；相关事宜协商处理。

18.8法律：本合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

18.9在本合同期限内，委托人有权按照全面质量管理的规定以及本合同的有关条款，抽查设计过程中的某一环节，对不符合国家及项目当地规定要求以及本合同关于限额设计要求的，委托人有权责令设计人改正，由此产生的责任和损失由设计人承担。

18.10如因设计人原因导致合同终止或被解除的，设计人应返还全部设计费（含预付款）给委托人，并向委托人支付相当于预付款的违约金，以及依法承担违约责任。

18.11  设计人应按国家技术规范、标准、规程及委托人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计文件，并对其负责。

18.12  设计人负责对整个项目工程设计的适用性、正确性、经济合理性全面负责。如设计中确实无法避免涉及市场垄断性或独家供应问题，设计人应提前向委托人说明并取得委托人书面认可。

18.13设计人采用的主要技术标准是：现行国家及地方标准规范、规程和规定。

18.14设计人按本合同第四条规定的内容、进度及份数向委托人交付资料及文件。在合法、合规的前提下，根据委托人办理各种报建手续的需要，配合委托人的要求提供报批用图纸，时间上需满足委托人办理手续的进度要求，且该费用已包含在本合同总价中。

18.15 项目设计服务、保证措施

18.15.1设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，按委托人通知的时间到达委托人指定地点。

18.15.2 若设计人未能及时履行本合同项下的相关合同义务或履行义务不符合合同约定的，则委托人有权暂时不支付当期的设计费，直至设计人履行合同义务符合约定为止。

18.15.3 设计人必须确保评选书所列设计人员在本合同执行期间有足够的时间和精力投入本项目设计。由项目设计负责人进行双方所有事项的沟通和协调工作，该人员必须贯穿项目始终。未经委托人事先书面同意，设计人的主要设计人员不得变更。如确需变更设计人员，新的设计人员资历经验等不得低于被替换的设计人员，且应当提前一周以书面形式征求委托人意见，相应费用及工程延期损失由设计方承担。委托人有权要求调换其认为不能达到服务要求的人员，设计人应当及时调换。若人员未按规定到位，甲方可依据实际情况扣除相应履约保证金，且在扣除后乙方应予以及时提交足额履约保证金。

18.15.4 在设计过程中，如委托人或委托人的上级主管部门的专业工程师就本项目各专业提出相关的设计指导意见（以书面形式），只要该指导意见不违背国家或地方法律、法规或规范要求，设计人必须予以采纳，并在设计图纸中得到落实。设计人根据委托人意见进行相关设计优化，否则视为设计人违约，由此给委托人造成的损失，由设计人负责全额赔偿。

18.15.5 设计人按委托人通知的时间到达指定地点，向委托人进行技术交底及后续施工图设计过程中出现的问题，做好技术服务工作。

设计人服务工作往来次数与设计成果要求：

| 设计服务阶段名称 | 服务工作往来次数要求 | 人员要求 | 阶段设计成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步设计阶段 | 根据委托人要求 | 相关设计人人员 | 初步设计通过委托人及相关部门审批认可 |
| 施工图设计阶段 | 根据委托人要求 | 相关设计人人员 | 施工图设计通过委托人及相关部门审批认可 |

18.16 设计深度及施工配合的要求：

18.16.1设计人负责配合在本阶段向委托人建议本工程采用的各主要机电设备、建筑材料的技术要求及选型，并说明原因，委托人必须在收到各项建议书后面书面批示同意或提出其他选择，以免延误初步设计工作的进行。

18.16.2初步设计在获有关部门批准前，有关部门要求进行的设计修改或完善，设计人须严格按照有关部门的要求进行修改和完善并经甲方认可。

18.16.3施工图审核意见汇总表：(本表在施工图设计完成后由初步设计单位填报）

| 序号 | 施工图审核内容 | 审核施工图内容是否符合初步设计方案 | 根据审核结果出具的的意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... |

18.17设计团队

设计团队需按评选时的设计团队。设计人不得擅自转包设计业务。为保证设计质量，设计人指定的人员必须亲自承担本项目的设计任务，不得随意变更。如有挂名、挂靠等行为，经委托人查实，委托人有权终止合同，并要求设计人返还已支付的设计费并赔偿由此造成的一切损失。

附 件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录及设计进度表

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计费明细及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

本项目招标内容项目实施范围的所有工程的相关设计, 包括但不限于：初步设计(初步设计深度须满足招标人要求)；设计概算；施工图设计（包括施工过程中的设计变更、图纸会审、技术交底、施工现场技术服务、竣工验收等服务）；形象设计；工程技术规范专用条款及物料清单编制；承担工程报建和招标所需的配合工作等。含建筑、结构、二次装修、人防、消防、给排水、采暖通风、电气、弱电（含校园信息化）、地下室标志、标线、标牌、电梯设备安装和附属工程（含围墙、景观园林、自来水、通信、市政管道及道路）等施工涉及到的所有设计总包工作，具体服务内容由招标人在签订合同时明确。

二、本工程设计阶段划分

初步设计阶段、施工图设计

三、各阶段服务内容

1.初步设计阶段

（1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足、招标文件及政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

2.施工图设计阶段

服务内容：根据初步设计进行各工种专业的施工图设计，同时协助业主进行节能，绿色建筑及环保的评估，施工图纸完成后进行施工图审查及消防审批，协助业主进行工程招投标和施工过程的全程服务，直到峻工验收合格。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发改委项目备案文件 | 1 |  | 如有 |
| 2 | 建设用地红线图 | 1 |  | 方案设计完成后提供 |
| 3 | 规划部门提供的设计条件书 | 1 |  | 方案设计完成后提供 |
| 4 | 设计任务书及设计要求 | 1 |  |  |

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 套数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计文本（含概算编制） | 文本及图纸4套光盘2套 | 方案审查通过后10个日历天 | 累计设计工期10d |
| 2 | 提交图审后的工程施工图（蓝图、光盘） | 蓝图12套及光盘2套 | 中标通知书下达后30个日历天内 | 累计设计工期30d |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气专业负责人 |  |  |  |  |
| 景观园林专业负责人 |  |  |  |  |

设计人主要设计人员表

注：因风景园林专业人员无注册执业资格证书，只要求提供专业职称证书。

附件5：

设计费明细及支付方式

一、暂定合同价：__________________元

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：

2.工程设计其他服务费用：   /

3.合同签订前设计人已完成工作的费用： /

4.特别约定：

（1）本次工程设计收费的计算方法：中标单价×总建筑面积，如果设计费总额超过100万则按100万计。

(2)按以上口径计算出的工程设计收费即为完成本项目招标范围内所有工作内容的设计收费。

(3)上述费用包含后续服务中所产生的制作文本、制作多媒体演示文件、模型、动画制作、根据招标人要求对投标方案进行修改、深化及组织调研、搜集资料的费用、深化设计、方案设计、初步设计的设计费、图纸资料费、利润、税金等所有费用。所涉及设计评审的专家费用由设计人承担。

(4)如设计人不按照委托人的要求履行上述设计内容时，委托人有权自行委托专业单位设计，因此产生的相应设计费用由设计人承担，并由设计人承担相应的违约责任。

（5）设计人应考虑本工程在工程报批或实施过程中产生的设计变更、招标人因项目需要进行定制化设计的修改等的设计费已包含在总价中，不再另行调整。

（6）项目设计合理，各项费用控制合理，各类经济技术指标、估算符合实际情况，且建安费单方成本在工程可估算范围内。

三、设计费支付方式

经发包人、设计人双方确认，发包人委托设计人负责部分工程设计服务，则每个阶段的设计费支付比例及支付时间如下约定：

如某项专项设计不具备资质，乙方可委托具有相应资质的设计单位设计（该设计单位须报甲方同意备案），费用含在合同价内并由乙方自行支付。

设计费支付进度详见下表。

| 付费次序 | 付费额 | 付费基数 | 付费时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段付费 | 支付至合同价的10% | 签约合同价 | 合同签订后20天内 |
| 第二阶段付费 | 支付至设计费的70% | 确定的设计费总额 | 所有施工图图审合格通过后20天内，根据规划部门出具的规划许可证确定设计费用 |
| 第三阶段付费 | 支付至设计费的80% | 确定的设计费总额 | 施工招标完成后，本阶段付至设计费的80% |
| 第四阶段付费 | 支付至设计费的95% | 确定的设计费总额 | 竣工验收完成后，本阶段付至设计费的95% |
| 第五阶段付费 | 支付至调整后设计费的100% | 确定的设计费总额 | 工程结算审核完成后20天内 |

注：1.提交各阶段设计文件后支付各阶段设计费，且支付该阶段设计费后对应阶段设计文件所有权、包括著作权在内的知识产权均归发包人所有。

2.因业主原因导致项目总建筑面积增加而产生的设计费按实增加，但本项目设计费用结算总额不超人民币100万元，因业主原因导致的设计变更由业主决定酌情考虑修改费用，请投标人在投标报价时予以考虑。

3.设计人应根据招标人需要，在技术允许范围内随时对方案进行改进，设计人不得向招标人要求增加任何费用。

4.合同款项以银行转账或银行承兑汇票的方式进行结算，采用银行承兑汇票方式结算的比例不超过50%。

5.设计人申请设计费用支付时，应提供增值税专用发票，税率为6%。

第六章 投标文件格式

封面：

正本/副本

浙中公铁联运港南站区块一期工程配套服务区项目设计

资信标/资格审查资料/商务标

投标文件

投标人：            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

年   月   日

资信标（含资格审查资料）目录

- 资格审查部分

1、投标人基本情况简介，企业营业执照副本复印件、资质证书副本复印件；

2、项目负责人的身份证明复印件、资格证书复印件、职称证书复印件；

3、企业注册（拟派）人员配备表及附职称证书复印件；（配备人员专业及数量必须符合后附格式1中的要求，格式可根据实际情况适当扩展）

4、外省设计企业需提供进浙江省承接业务备案证明。

- 资信标部分（需提供原件备查，否则无原件的评分点不得分）

1、资信标自评得分表（格式自拟）；

2、法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证明）；

3、投标人业绩汇总表；

4、项目负责人业绩汇总表；

5、投标人认为应附的其他材料。

商务标目录

1、投标报价函

2、投标人认为需附的其他资料

投 标 函

金华市浙中公铁联运港有限公司：

根据已收到贵方的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范及其他有关文件后，我方原意结合我院实力及市场行情，按     元/平方米进行报价，并按招标文件规定的结算口径计算设计费，同时按招标文件、设计规范、技术规范的要求承包上述工程的设计任务并承担任何设计质量缺陷的保修责任。项目负责人为：      。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我司已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我司中标，我司将按照投标文件中的承诺组建项目前期工程咨询、设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部前期咨询工作、设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的项目周期完成咨询、设计并提供相应的服务。

3、我司同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我司将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、同意将本次投标文件中的技术方案等设计成果文件应用于本项目。

投标人：                     （全称、盖章）

地址：邮编：

电话：传真：

法定代表人或授权代表：                  （签字或盖章）

日期：    年  月  日

格式1：

企业注册（拟派）人员配备表

| 序号 | 姓名 | 职称 | 拟任岗位 | 注册专业 | 专业年限 | 配备人员数量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一级建筑师 |  | 不少于1人 |
|  |  |  |  | 一级结构师 |  | 不少于1人 |
|  |  |  |  | 建筑给排水 |  | 不少于1人 |
|  |  |  |  | 暖通空调 |  | 不少于1人 |
|  |  |  |  | 建筑电气 |  | 不少于1人 |
|  |  |  |  | 景观园林 |  | 不少于1人 |

注:

1．投标人根据需要自行扩展本表内容。

2．附后表列人员相应证书和社保部门出具的近三个月【2020年7月-2012年9月】社会保险参保证明复印件加盖公章，并提供原件备查。

3.此表应放入资格审查资料，不得放入技术标中；如放入技术标中，该投标文件按废标处理。

格式2：

业绩汇总表

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目类型 | 投资规模 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1．投标人根据需要自行扩展本表内容。

2．附后表列项目的咨询服务合同及符合评标要求的相关证明材料，复印件加盖公章并提供原件备查。

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：      性别：  年龄： 职务：

系              （投标人名称）          的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位章）

年月日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加      (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日