机动车驾驶员考试服务中心五号场地管理用房改建工程

浙中达招（2021）JH040号

施工招标文件

招 标 人：金华交投机动车驾驶人服务有限公司

代理单位：浙江中达工程造价事务所有限公司

编制时间:  2021年4月

目    录

- 招标公告……………………………………………………………………………………….4

- 招标条件…………………………………………………………………………………………4

- 项目概况与招标范围……………………………………………………………………………4

- 申请人资格要求…………………………………………………………………………………4

- 招标文件的获取…………………………………………………………………………………5

- 投标文件的递交…………………………………………………………………………………5

- 发布公告的媒介…………………………………………………………………………………5

- 行政监督部门……………………………………………………………………………………5

- 联系方式…………………………………………………………………………………………5

- 投标人须知…………………………………………………………………………………….6

- 总则…………………………………………………………………………………………….11

- 招标文件……………………………………………………………………………………….13

- 投标文件……………………………………………………………………………………….14

- 投标…………………………………………………………………………………………….17

- 开标…………………………………………………………………………………………….18

- 评标…………………………………………………………………………………………….19

- 合同授予……………………………………………………………………………………….19

- 重新招标和不再招标………………………………………………………………………….20

- 纪律和监督…………………………………………………………………………………….20

- 需要补充的其他内容…………………………………………………………………………21

第三章：评标办法………………………………………………………………………………………28

评标办法前附表……………………………………………………………………………………28

- 评标方法……………………………………………………………………………………… 32

- 评审标准……………………………………………………………………………………… 32

- 评标程序……………………………………………………………………………………… 32

第四章  合同条款及格式…………………………………………………………………………….35

- 合同协议书……………………………………………………………………………….35

- 通用合同条款…………………………………………………………………………….38

- 专用合同条款…………………………………………………………………………….38

第五章 招标控制价…………………………………………………………………………………….64

第六章  图纸………………………………………………………………………………………….66

第七章  技术标准和要求…………………………………………………………………………….68

第八章  投标文件格式……………………………………………………………………………….70

# 招标公告

- 1、招标条件：

本招标项目机动车驾驶员考试服务中心五号场地管理用房改建工程已批准建设，项目业主为金华交投机动车驾驶人服务有限公司，建设资金来自自筹 ，项目出资比例为100% ，招标人为金华交投机动车驾驶人服务有限公司，项目己具备招标条件，现对该项目的 施工 进行公开招标。

- 2、项目概况与招标范围：

2.1本次招标预算约 49.76 万元；

2.2 招标范围：施工图范围内的所有内容（详见工程量清单，具体以招标人要求为准）；

2.3 工程建设地点：金东区赤松镇石牌村；

2.4 计划工期(日历天)：60日历天；

2.5工程质量要求：  不低于国家相关验收的合格标准  。

- 3、投标人资格要求：

3.1 本次招标要求投标人须具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3.2本工程拟派的项目负责人须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师资格。

3.3开标当日，投标人（或项目负责人）不在被金华市住房和城乡建设局或投标人注册所在地的建设行政主管部门或浙江省及企业注册所在地省住房和城乡建设厅或国家住房和城乡建设部公示为不能投标的限制期内；

3.4投标人须提供自招标公告发布之日起至投标交截止时间止期间于“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》（信息表中登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求）。

3.5拟派项目负责人及法定代表授权委托人须出具在本单位 3 个月（2020年12月-2021年2月）及以上的社保缴费凭证【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】。

4、招标文件的获取：

4.1报名时间：2021年4月22日至2021年4月28日，上午8:30-11:30；下午14:00-17:00（节假日除外）。

4.2报名方式：将报名资料及联系方式发至3413315463@qq.com，并电话联系代理单位进行确认。

4.3招标文件获取方式：在金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/xxgk/zpcg/index.html）、浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载 。

4.4招标文件资料费：300元/份，售后不退。

4.5 各投标单位在购买招标文件时应提供以下报名资料（加盖企业公章的复印件）。

（1）法定代表人委托书及委托代理人身份证复印件；（2）营业执照、企业资质证书副本；（3）项目负责人建造师注册证书及B类证书；（4）安全生产许可证；（5）金华市建筑业企业信息表。

5、投标文件的递交：

5.1投标文件递交的截止时间为 2021年4月29日9时00分

5.2 投标文件递交地点：金华市交通投资集团有限公司4楼412会议室（金东区政和街33号金东区政府东侧金源财富大厦3号楼）；

6. 发布公告的媒介：本次招标公告在金华市交通投资集团有限公司网站（http://www.jhsjttz.com/xxgk/zpcg/index.html）、浙江政府采购网（https://www.zcygov.cn/）上发布。

7、联系方式：

招标单位：金华交投机动车驾驶人服务有限公司  代理单位：浙江中达工程造价事务所有限公司

地址：金华市金东区赤松镇石牌村              地址：金华市东莱路969号东二楼

联系人：郭先生                            联系人：钱先生

电话：13566771162                         电话：057982383456

### 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：金华交投机动车驾驶人服务有限公司 地址：金华市金东区赤松镇石牌村 联系人：郭先生 电话：13566771162 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：浙江中达工程造价事务所有限公司 地址：金华市婺城区东莱路969号东二楼 联系人：钱先生 电话：0579-82383456 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 机动车驾驶员考试服务中心五号场地管理用房改建工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 金东区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已经落实50% |
| 1.3.1 | 招标范围 | 施工图范围内的所有内容（详见工程量清单,具体以招标人要求为准） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期(日历天)： 60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 不低于国家相关验收的合格标准。 |
| 1.3.4 | 安全文明施工要求 | 中标人必须按国家及金华市建设局有关文件规定实行安全文明施工。在施工过程中出现安全文明生产不到位，发包人有权要求承包人限期整改；对存在严重安全隐患的部位，发包人有权下发局部停工令，并要求承包人限期整改；若发生一切安全事故，所有费用及责任由承包人承担。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力 | 企业资质：详见招标公告3.1条 项目负责人资格：详见招标公告3.2条 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 投标人提疑的 截止时间 | 2021年4月25日17时00分 |
| 1.10.2 | 招标人答疑（澄清）的时间 | 由投标人自行关注金华市交通投资集团有限公司网站，招标人在规定时间内发布的关于本工程的答疑（澄清）、招标补充文件，视为已送达相关投标人。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他材料 | 网上发布的对招标文件所作的澄清、修改或招标补充文件等有关招标信息。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年4月29 日9时00分 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 投标人认为应附的其他材料 |
| 3.2.3 | 招标控制价 | 人民币肆拾玖万柒仟陆佰肆拾陆元(¥497646)； |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不提交 |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 按照招标文件格式要求进行 |
| 3.7.4 | 投标文件正副本份数 | 投标时递交：投标文件正本壹份，副本 叁 份； |
| 3.7.5 | 装订要求 | 按照招标文件要求进行 |
| 4.1.4 | 封套上写明 | 招标人名称：金华交投机动车驾驶人服务有限公司 （项目名称） 投标文件 在2021年4月29日 9时00分前不得开启 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 金华市交通投资集团有限公司4楼412会议室（金东区政和街33号金东区政府东侧金源财富大厦3号楼） |
| 5.2 | 开标程序 | ( 4 ）密封情况：按本章第4.1.1项、4.1.2项、4.1.3项检查。 ( 5 ）开标顺序： 先按报名表顺序开启投标文件，开启投标文件的同时宣布的报价、质量及工期，最后评审排名前三名的投标人投标文件。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否,推荐一名中标候选人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：现金转账或银行保函或保险保单（出具保函和保单的银行和保险公司需满足以下条件：1、在金华市的银行和保险公司；2、按规定需要使用保证金时，可立即使用现金支付）； 履约担保的金额：中标价的2.0%（四舍五入取到万元整）。 若采用现金转账，中标公示结束后 5日历天内缴纳至招标人指定账户，若采用银行保函或保单，则在中标通知书发放 15日历天内，提交符合招标文件要求的保函、保单，否则招标人有权取消中标人资格。履约保证金在工程竣工验收合格后，扣除各项违约金一次性无息退还。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 其他 | ①发现本招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾，多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，应在投标人提疑截止时间前向招标人或招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 ②投标人对开标有异议的，应当在开标时提出。 ③投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 |
|  |  | ①招标文件中要求投标人在制作投标文件时，提供的复印件必须根据评审细则对评审的内容复印完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。 ②评审时以投标文件中提供的复印件为准，投标人如提供虚假证明材料的，将承担相应的法律责任。 |
|  |  | 解释权:构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。 |
| 10.2 | 招标人监督部门 | 交投集团纪检监察室，电话：0579-82576757，信箱：jhjtjtw@163.com |

### 1 ．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期、质量和安全文明施工要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4安全文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.3.5本工程采用工程量清单计价格式：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1)为招投人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本工程前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外；

(3)为本工程的监理人；

(4)为本工程的代建人；

(5)为本工程提供招标代理服务的；

(6)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8)与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标单位自留备考。

1.5.2招标文件每套售价人民币300元，售后不退。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人自行踏勘现场，投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.2 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

#### 1.10 投标预备会

不召开，提疑、答疑（澄清）方式见前附表，该答疑（澄清）内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告（或投标邀请书）;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单及招标控制价；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式加盖公章送至代理机构，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前提交至金华市交通投资集团有限公司网站，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3 天，相应延长投标截止时间。因未及时知悉 相关补充信息内容而引起投标文件无效或废标的，由投标人自行承担责任。该澄清内容为招标文 件的组成部分。

2.2.3 投标人在开标前应及时关注招标人在网上发出的补充文件。

### 2.3  招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3 天前，招标人将通过金华市交通投资集团有限公司网站以网上公告的形式通知所有潜在投标人对招标文件进行修改。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长 投标截止时间。修改的招标文件作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

2.3.2 投标人在开标前应该及时关注招标人在网上发布的补充文件。

#### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

#### 3.1.1 投标文件具体格式及内容详见第八章投标文件格式。

3.1.2招标控制价编制依据：

1、定额依据

(l)施工图纸与效果图；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《安装工程工程量计算规范》GB50856-2013及浙江省有关补充规定；

(3)2018版《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》；

(4)2018版《浙江省通用安装工程预算定额》；

(5)2018版《浙江省建设工程计价规则》；

(6)浙江省住房和城乡建设厅关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知【浙建建发[2019]92号】。

(7)人工按《金华造价信息》2021年第3期人工信息价调整；材料价格参照《金华造价信息》2021年第3期、《浙江省造价信息》2021年第3期。

3.1.3招标控制价（综合单价）组价说明及规定：

(l)综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费用等组成。

(2)风险费用的计取范围考虑了投标人为防范、化解、处理由于施工期内可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延及政策风险等不利事件所需的费用。

(3)一旦中标，中标人的人、材、机价格均不随市场价格的波动而变化，综合单价实行一次性风险包干，结算时不再另行调整（暂定综合单价除外）。

(4)投标货币：投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币计算。

3.1.4报价让利系数下浮率范围

报价让利系数在规定的4.00%（含）-7.00%（含）范围内，不在规定范围内的报价均按废标处理。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金：本项目不提交。

#### 3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，所提供的资料应证实其各项资格条件能满足招标文件的要求，具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标保证金、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并按招标文件的规定签字、盖章。委托代理人签字盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

### 4．投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应加贴封条，并在封套的封口处加盖法人公章和法定代表人印章。

4.1.2 投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，正副本应同时装进同一密封袋，外包装上还应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，作无效标处理。

### 5．开标

#### 5.1开标时间和地点

5.1.1 招标人将于投标须知前附表规定的时间、地点举行开标会议，所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）准时参加并签到以证明其出席会议。

5.1.2投标人的法定代表人（或法定代表人授权委托代理人）应随带身份证、法定代表人证明书（或法定代表人授权委托书）等证件及复印件准时参加开标会议，否则以投标无效处理。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）介绍参加本次开标的领导及有关人员并宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）开启各投标单位的投标文件并宣布投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）招标单位对基准让利系数乒乓球进行验证；

（8）招标单位摸乒乓球确定基准让利系数；

（9）计算各投标单位的分值，按分值及招标文件规定排名；

（10）按总分排名取前3名进行评审，若评审过程中有废标或无效标的，按总分排名先后依次递补，直至产生1名通过评审的有效投标人。如果有效投标人不足3名的,则按实际有效投标人数量。

(11) 宣布中标侯选单位（得分相同者则按招标人在现场随机抽取顺序号的先后确定排名，抽签顺序按报名表序号）；

(12）开标结束。

### 6．评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2 中标人确定：

（1）评标结果将在金华市交通投资集团有限公司网站、浙江政府采购网公示3个日历天；

（2）公示期间无投标人及其他利害关系人针对评标结果提出质疑或投诉的，则中标候选人即为中标人；

（3）中标候选人由于质疑或投诉原因被取消中标人资格的，本工程将重新招标。

#### 7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人应当予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人被取消中标资格的；

（4）有效标少于3个的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。招标人作出答复前暂停招投标活动。

9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，招标人未在本章第9.5.1 项规定的时间内作出答复或答复未解决异议问题的，可以自知道或者应当知道之日起10内向有关行政监督部门投诉。

9.5.3有下列情形之一的，投诉事项不予受理：

（1）投诉人非投标人或者其他利害关系人的；

（2）应当先向招标人提出异议而未提出异议的；

（3）逾期提出投诉的；

（4）非书面形式提交投诉书的；

（5）投诉时未提交有效线索和相关证明材料的。

10、需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章      评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审（分）因素 | 评审（分）标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 金华市建筑企业信息表 | ①信息表中注明的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求。 ②信息表中注明可用于投标。 |
|  |  | 项目管理班子 | 满足项目管理机构要求 |
|  |  | - 其他要求 | - 1、拟派项目负责人及法定代表授权委托人须出具在本单位 3 个月（2020年12月-2021年2月）及以上的社保缴费凭证【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单为准，缴费单位和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】 - 2、按招标公告3.3条提供的承诺书。 |
|  |  | 说明 | 安全生产考核合格证书及二级建造师注册证书的电子证书具备与同名纸质证书相同效力； |
| 2.1.2 | 响应性评审标准 | 投标函签字盖章 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 | 各投标人最终得分=商务标得分 |
| 2.2.2 |  | 基准价计算方法 | 基准让利系数的确定： 本次招标总造价让利系数范围设置为4.0%（含）—7.0%（含）（乒乓球设置为4.0、4.1、4.2…7.0，共31只乒乓球。） a、 招标人代表在总造价让利系数范围内抽签产生1个让利系数； b、招标人所抽的让利系数为基准让利系数； |
| 2.2.3 | 综合得分 | 商务标得分100分 | 投标书上让利系数等于基准让利系数的为100分，投标书上让利系数比基准让利系数每增加0.1%扣1分，投标书上让利系数比基准让利系数每降低0.1%扣2分，中间值按比例内插（小数点后保留二位小数）。 如基准让利系数为6.0%，报价为6.1%的扣1分得99分；报价为5.9%的扣2分得98分。 |

### 1、评标方法和评标方式

1.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按总分由高到低顺序推荐中标候选人。总分相同时，则按招标人在现场随机抽取顺序号的先后确定排名，抽签顺序按报名表顺序号。

### 2、评审标准

- 2.1资格审查评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

分值构成：见评标办法前附表；

2.2.2基准让利系数计算方法

基准让利系数计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

报价分评分标准：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2开标前发现投标人有下列情形之一的，经评标委员确认后，其投标作无效标处理：

（1）投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按招标文件规定要求包装、密封、盖章的；

（3）投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加开标会议的；

（4）经评标委员会一致认定的其他无效标情况。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章或企业法定代表人未签字或盖章的，或者企业法定代表人委托代理人（如有）没有合法、有效的委托书（原件）的；

（2）投标保证金额不足的或者所提供投标担保有瑕疵而不能接受的；

（3）未按招标文件规定的格式填写及签字盖章的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件有涂改和行间插字未加盖单位章或未由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认的；

（5）招标文件要求提交的证明材料（含证书、证件、承诺书等）投标人未提交或提交虚假证明的；

（6）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求；

（8）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

（9）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员根据招标文件规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

（11）不符合招标文件的其他实质性要求的。

（12）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（13）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；不同投标人的投标文件相同错误在五处（含）以上的视为雷同；

（14）投标报价不在招标文件规定的报价范围内的；

（15）评标委员会一致认定的废标情况或法律法规规章及招标文件规定的其他废标情况。

（招标人对投标人提供的证件及资料的真实性保留核对的权利。如发现资料和证件有虚假的，一经查实，招标人有权取消该投标人的投标资格直至中标资格。）

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”

3.2.3本工程投标人得分=商务标得分

3.3 投标文件的澄清.

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人，并确定第一中标候选人为拟中标人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

### 第一节 合同协议书

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第一部分执行。

发包人（甲方）：金华交投机动车驾驶人服务有限公司  

承包人（乙方）：                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就机动车驾驶员考试服务中心五号场地管理用房改建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：机动车驾驶员考试服务中心五号场地管理用房改建工程  。

2.工程地点：         。

3.工程立项批准文号：         。

4.资金来源：  自筹 。

5.工程内容：                。

6.工程承包范围：施工图纸范围内所有工作内容（详见工程量清单,具体以发包人要求为准）。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。（以开工报告为准）

计划竣工日期：年月日。（以竣工报告为准）

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量标准： 不低于国家相关验收的合格标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）    (¥元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）   (¥元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）   (¥元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）   (¥元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）   (¥元)。

2.合同价格形式：  单价合同   。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于     年   月   日签订。

#### 十、签订地点

本合同在  金华交投机动车驾驶人服务有限公司   签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自合同双方法定代表人（或授权代表）签字或盖章并加盖单位公章（合同专用章）生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人：(公章)								承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：					法定代表人或其委托代理人：

（签字）									（签字）

组织机构代码：      		组织机构代码： 

地址：    					地址：				

邮政编码：   					邮政编码：			

法定代表人：							法定代表人：						

委托代理人： 							委托代理人：

电话：						电话：					

传真： 						传真：					

电子信箱：									电子信箱：			

开户银行：   					开户银行：				

账号：       					账号：					

### 第二节 通用合同条款

按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第二部分执行。

### 第三节 专用合同条款

只列主要条款，其它条款按建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）第三部分执行

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                  ；

电子信箱：               ；

通信地址：                     。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：        /                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /

1.1.3.9 永久占地包括：               /            。

1.1.3.10 临时占地包括：            /            。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及现行国家、建设部、浙江省和金华市有关法律、法规文件。  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 有关现行的国家行业和地方标准及规范。 。

- 1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /     ；

发包人提供国外标准、规范的份数：         /             ；

发包人提供国外标准、规范的名称：          /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                。

- 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： （1）中标通知书（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。（9）在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。   。

- 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前七天提供；

发包人向承包人提供图纸的数量： 施工图纸陆套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸中所有内容（详见招标文件及工程量清单）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、签证单、当月完成的工程量和下月施工进度计划表；

承包人提供的文件的期限为：每月25日前；

承包人提供的文件的数量为：一式二份；

承包人提供的文件的形式为：书面报告形式；

发包人审批承包人文件的期限：按《通用条款》执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前7天，提供图纸6套。

- 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 15 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场  ；

发包人指定的接收人为：             。

承包人接收文件的地点：施工现场     ；

承包人指定的接收人为：            。

监理人接收文件的地点：施工现场；

监理人指定的接收人为：               。

- 1.10 交通运输

- 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

- 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为分界线。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按《通用条款》执行。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  按《通用条款》执行   承担。

- 1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：未经发包人同意，承包人不得擅自提供给第三方。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：     /    。

- 1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  按《通用条款》执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用条款》执行  。

- 1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按《通用条款》执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：       /    。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：        /  。

- 2. 发包人

- 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：依据建设方授权    。

- 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日期7天前向承包人移交施工现场。   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；已具备

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；开工前开通

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；已完成    。

- 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    /           。

发包人是否提供支付担保：        /        。

发包人提供支付担保的形式：     /            。

- 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：   按《通用条款》执行                。

承包人需要提交的竣工资料套数：     竣工图三套，竣工资料贰套      。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人承担    。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收后10天内        。

承包人提交的竣工资料形式要求：     书面形式      。

（10）承包人应履行的其他义务： /  。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                          ；

身份证号：                          ；

建造师执业资格等级：                          ；

建造师注册证书号：                          ；

建造师执业印章号：                          ；

安全生产考核合格证书号：                          ；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；

通信地址：                          ；

承包人对项目经理的授权范围如下：施工现场的质量、安全、进度总负责    。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每月出勤均不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权取消其承包资格，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。   。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：   按《通用条款》和招标文件执行。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意擅自变更项目经理处中标价1%的罚款；若确因特殊原因需更换，经发包人同意并向行业监管部门备案后可进行更换项目经理，但更换仅限壹次；更换后的项目经理资质等级不得低于原项目经理资质等级      。

- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  按《通用条款》执行  。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内     。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：  按《通用条款》执行  。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按《通用条款》执行                    。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意擅自变更技术负责人、五大员分别处中标价0.5%及五大员每人中标价0.2%的罚款       。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：工程项目管理班子人员每月出勤均不少于22天，若缺勤或擅自离岗，则项目经理、技术负责人、五大员分别按1000元/天、500元/天、200元/天向发包人支付违约金。   。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：           /               。

主体结构、关键性工作的范围： /              。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：        /                 。

其他关于分包的约定：              /             。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /                。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  本工程在竣工验收未交付使用前，承包范围内的已完成工程，由承包人采取措施负责保护，保护费用由承包人承担。       。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：            是                  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  在中标通知书送达之日算起的15个工作日内，承包人提交中标价2.0%(四舍五入取到万元整）的履约保证金，承包人以银行转账或保函或保单的方式向发包人提供履约担保。其中工程质量保证金占45%、工期保证金占10%、安全文明施工保证金占10%、项目管理班子到位率保证金占35%。履约保证金在工程竣工验收合格后15天内扣除各项违约金后无息退还。保函或保单形式：保函或保单有效期须至项目竣工验收合格，若期间保函或保单失效，由承包人在保函或保单失效前重新办理，有效期须至项目竣工验收合格。

- 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  本工程所有施工内容      。

关于监理人的监理权限：   按建设工程监理合同要求执行     。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  承包人免费向发包人和监理单位提供办公室贰间   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                          ；

职    务：                          ；

监理工程师执业资格证书号：                          ；；

联系电话：                          ；

电子信箱：                          ；；

通信地址：                          ；

关于监理人的其他约定：                          ；

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                     ；

（2）              /                     ；

（3）              /                     。

- 5. 工程质量

- 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：当初验不合格，承包人必须无条件进行整改，整改后仍达不到合格验收标准，承包人将按100%的质量保证金计向发包人支付违约金，并无条件整改直至合格，同时工期不予顺延。

关于工程奖项的约定：              /          。

- 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 48小时   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按金华市政府及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，未达到金华市标化工地的。发包人有权从安全文明施工保证金及工程款中扣除相应的实际费用   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：  按《通用条款》执行        。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按《通用条款》执行        。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按金华市政府及国家有关文件规定实行安全文明施工，工程竣工时必须做到工完场清、料清、障清，若违反安全文明施工方面的有关规定，发包人有权从安全文明施工保证金及工程款中扣除相应发生的实际费用。     。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： / 。

- 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按《通用条款》执行  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  在合同签订后叁天内提供修正的施工组织设计和根据合同工期拟定的进度计划，上报项目总监理工程师和发包人工程师审核。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   七天内提出审查意见。      。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  接到施工进度计划表后七天内确认      。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  开工前七天   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  按《通用条款》执行   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：   开工前七天     。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工前七天      。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  按《通用条款》执行       。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚；若承包人达不到本工程施工工期的要求，延误10天内每天向发包人支付2000元违约金；延误10天以上每天向发包人支付5000元违约金(含前面的10天)；发包人有权直接从履约保证金中扣除承包人应支付的违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：若中途实际施工进度严重延期影响进度工期20%及以上时发包人有权终止合同，同时不支付工程款  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：   按《通用条款》执行     。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  按通用条款执行        ；

（2）         /               ；

（3）         /                   。

- 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   按合同工期，提前或按期完工，工期不奖不罚。    。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /    。

- 8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   按《通用条款》执行         。

- 8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：     /          。

- 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按《通用条款》执行          。

施工现场需要配备的试验设备：  按《通用条款》执行     。

施工现场需要具备的其他试验条件：按《通用条款》执行       。

- 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按《通用条款》执行            。

- 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  （1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

- 10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

a、招标控制价中有类似综合单价的，可以参照招标控制价中类似项目的综合单价计算确定。

b、招标控制价中没有类似综合单价的，由承包人根据控制价编制原则及中标下浮率进行组价，组价出新的综合单价，报发包人确认后作为结算的依据，承包人自行漏项的不作调整。

c、暂定综合单价由发包人按签证列入结算价；无投标价的材料，结算时按有效施工期间的《金华市造价信息价》的平均价，无信息价材料由发包人签证后列入结算价；

d、施工过程和工程结算期间，如遇国家及地方政策性调整，本工程概不考虑。

e、投标报价中设立品牌、规格的材料设备，原则上不允许施工变更，确需变更的，发包人有权审查该材料设备报价的合理性，如有异常报价的，承包人应承担相应经济责任后。新增加材料设备按信息价（或市场价）乘（1-中标下浮率）进行结算。     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按《通用条款》执行   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按《通用条款》执行  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。

- 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  二  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  一  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：    /      。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  暂列金额应按照发包人的要求使用     。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   否  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         /         ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

- 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价包含的风险范围： 除11.1 市场价格波动引起的调整之外的一切风险             。

风险费用的计算方法：     /   。

风险范围以外合同价格的调整方法：  不调整            。

12.1.1.1 竣工价款结算

1、工程量按施工图纸及设计变更联系单形成的竣工图以《建设工程工程量清单计价规范》B50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量清单计算规范》GB50856-2013及浙江省补充条款中规定的工程量计算规则重新计算。

2、综合单价确定：

⑴除本合同约定的调整内容外，按招标文件提供的综合单价确定，实行一次性风险包干，结算时不再另行调整。

⑵经发包人批准的设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行发包人提供的综合单价计算。

⑶发包人提供的工程量清单漏项或经发包人批准的设计变更产生新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

a、招标控制价中已有适用的综合单价，按招标控制价中已有的综合单价确定；

b、招标控制价中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

c、招标控制价中没有适用或类似的综合单价，由承包人按招标控制价中的组价原则（能套用定额的先套用定额，无定额可套时由发包人签证），组价出新的综合单价，经发包人（或发包人委托有相应资质的审价机构）确认后执行；

d、因工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

⑷由于清单项目中的项目特征和工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

3、暂定价：按发包人签证价。

4、暂列金额（预留金）：结算时按实际需要计算，未发生的不予计算。

5、让利系数按中标让利系数计算，结算造价=按上述原则计算的未让利造价*（1-让利系数）。

6、竣工结算在以下情况下不能调整：

（1）承包人为方便施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用；

（2)施工技术措施费按项为计量单位的项目包干不做调整。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量按施工图纸及设计变更联系单形成的竣工图《建设工程工程量清单计规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013及浙江省补充条款按实计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  承包人应于每月20日向监理人报送上月已完成的工程量报告（含工程量Excel表格），并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的监理人约定：监理人应在收到承包人提交的工程量报告后尽快完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人、施工阶段全过程造价控制单位对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人、施工阶段全过程造价控制单位要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

1、合同签订后，承包人项目管理班子、主要机械设备到位，发包人向承包人支付占合同价款总额（扣除暂列金额）10%的预付款(含安全文明施工措施费)。

2、工程竣工验收合格后，工程款支付至招标清单完成实物量的80%（含预付款）。

3、其余工程款待竣工结算经相关审计单位审定，扣留审定价款1.5%的质量保修金后结清。质量保修金在工程竣工验收合格满 2 年后并质量回访符合要求无任何质量问题，扣除维修费、赔偿金等款项后（如有）无息退还剩余金额。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：    按《通用条款》执行              。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /          。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /    。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        /          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /       。

（2）发包人支付进度款的期限：            /            。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /        。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /     。

- 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按《通用条款》执行        。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：     按《通用条款》执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：    按《通用条款》执行   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 按《通用条款》执行       。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  按《通用条款》执行     。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     按《通用条款》执行   。

（1）单机无负荷试车费用由            /         承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按《通用条款》执行              。

- 13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  按《通用条款》执行   。

- 14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：   按《通用条款》执行    。

竣工结算申请单应包括的内容：     按《通用条款》执行            。

- 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：    按《通用条款》执行     。

发包人完成竣工付款的期限：      按《通用条款》执行      。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  按《通用条款》执行    。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：      二份      。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内      。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按《通用条款》执行       。

（2）发包人完成支付的期限：    按《通用条款》执行   。

- 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   24个月（缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计）            。

- 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   工程结算经有关部门审定后留工程总价1.5%作为质量保证金。质量保证金的退还：竣工验收24个月后工程无质量问题，由发包人扣除各项违约金后不计息退还质量保证金。保修期按国家相关规定    。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

- 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  1.5 %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

- 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

- （2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:           /            。

关于质量保证金的补充约定：   /            。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    不少于《工程质量保修书》约定的保修期限      。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人派员驻点维修，及时处理解决     。

- 16. 违约

- 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：    详见《通用条款》各条约定          。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：详见《通用条款》各条约定  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：详见《通用条款》各条约定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：详见《通用条款》各条约定                                    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   工期顺延                       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：详见《通用条款》各条约定  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  详见《通用条款》各条约定    。

（7）其他：                    /                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  30  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

- 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   按《通用条款》执行     。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：如发现转包或违法分包或偷工减料或以次充好的行为，发包人有权单方终止合同，同时由承包人承担全部直接和间接经济损失，其余按通用条款执行           。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：     按《通用条款》执行   。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   按《通用条款》执行           。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   按《通用条款》执行      。

- 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   30  天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按《通用条款》执行     。

- 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   按《通用条款》执行      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《通用条款》执行       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按《通用条款》执行       。

- 20. 争议解决

- 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： / 。

- 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：           /                  。

选定争议评审员的期限：              /                 。

争议评审小组成员的报酬承担方式：        /             。

其他事项的约定：                      /               。

- 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

- 20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （1）   种方式解决：

（1）向     项目所在地    仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     人民法院起诉。

其它有关说明

1、如因工程质量不能保证，经发包人对承包人作出相应处罚后责令其更换项目班子成员，承包人应无条件配合，如更换后的项目班子仍不能对工程有改观的，发包人有权单方中止合同，其一切损失均由承包人承担。

2、对项目经理每月出勤比率少于30%的，发包人有权单方中止合同的履行，其一切损失均由承包人承担，并不再支付工程款。

3、每天上、下班时间到工地基建办或监理办签到，作为缺勤处罚依据。

4、承包人不得以任何形式转包，一经发现，发包人有权终止合同，所造成的一切损失均由承包人负责。

5、民工工资问题，按有关文件规定执行。

6、工程竣工验收后，承包人须提交工程竣工图及其它有关资料；工程保修按国家有关规定执行。

7、未尽事宜，由发包人、承包人结合国家、浙江省及金华市有关规定共同协商。

# 8、关于竣工结算审核相关规定执行金市财建[2016]183号文件。

第五章 招标控制价（附后）

# 第六章 图纸

（电子图纸）

# 第七章 技术标准和要求

本招标项目的材料、设备、施工须达到下列标准和要求：

1、本项目设计文件要求。

2、国家或浙江省级、行业建设主管部门颁发的现行工程建设标准、规范、文件要求。

3、金华市级政府、金华市级行业建设主管部门颁发的现行相关工程建设文件要求。

4、其它：。

# 第八章 投标文件格式

机动车驾驶员考试服务中心五号场地管理用房改建工程施工招标

投标文件（正本/副本）

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

年    月      日

目 录

一、商务标部分

1、投标函

2、品牌选择表

二、资格审查部分

- 法定代表人身份证明（或授权委托书及委托代理人身份证复印件）

- 企业营业执照副本和资质证书副本、安全生产许可证（加盖公章的复印件）；
    3、拟投入项目管理班子成员一览表及相应证书的复印件（具体人员要求详见附表“拟投入项目管理班子成员一览表”） ；

4、拟派项目负责人及授权委托代理人须出具在本单位 3个月（2020 年12月-2021 年2月）及以上的社保缴费凭证及相关证明材料【以社保机构（盖章）出具养老保险交纳清单或个人缴纳对账单为准，缴费单位（或代缴单位的委托单位）和投标人名称（或投标人分公司名称）须一致】；

5、符合招标公告3.3条的承诺书；

6、自招标公告发布之日起至投标截止时间止期间于“金华市建筑市场监督管理信息系统”中下载的《金华市建筑业企业信息表》（信息表中登记的企业资质等级、承包业务范围满足本工程招标要求）；

7、投标人认为应附的其他资料。

投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                     （项目名称）         施工招标文件的全部内容，愿意以在招标控制价的基础上下浮    %的投标报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             ，项目负责人       。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分（如有）。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内，以不低于本投标函所报的质量标准完成并移交全部合同工程。

（5）承诺按照招标文件规定的安全文明施工要求完成全部工程。

（6）承诺按照投标文件配备项目管理班子成员，并承诺所有成员在开工之前全部到位，各成员月到位天数达到：  符合招标文件要求  。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                                 （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，参加      (招标人)的           工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                     （签字或盖印章）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

品牌推荐表

| 序号 | 材料/设备 名称 | 招标人 推荐品牌 | 其它规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆 | 中策、蓝天、万马、六环、上上 | 1、同一种材料/设备原则上选用同一品牌；材料/设备需要选用两个及以上推荐品牌的，采购前要经招标人同意。 2、施工期间有下列特殊情况发生的，经招标人同意后，中标人可以选择与推荐品牌相同档次的其它品牌，但价格不作调整： ①中标人发现材料/设备中有特殊规格，招标人推荐的品牌厂家均不生产的。 ②中标人发现招标人推荐品牌的材料/设备市场供应不足，均无法满足工程施工进度要求的。 3、招标人推荐品牌，在标后原则上不作修改，若招标人在标后修改推荐品牌的，中标人可要求重新确定材料/设备的单价。 4、所有材料设备在供货之前均需提供样品、厂家及规格、型号、技术说明、质量保证等资料，供招标人批准。招标人根据情况可要求进行工厂考察及设备出厂前的验收，经考察或验收批准后方可采购或发货。所有考察、验收、审批的时间和费用，中标人须考虑在工期和报价内，不能作为工期延误或造价增加的理由。 |
| 2 | 洁具 | 箭牌、九牧、惠达 |  |
| 3 | 水泥 | 金元、红狮、立马 |  |
| 4 | 涂料 | 三棵树、立邦、嘉宝莉、巴德士 |  |
| 5 | 开关、插座 | 鸿雁K系列、松下、TCL |  |
| 6 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、宏源、科顺、绿都、卓宝贴必定 |  |
| 7 | 非金属管材 | 光华、中财、冠益、伟星、公元 |  |
| 8 | 金属管材 | 金洲、增洲、宏发、友发 |  |
| 9 | 钢质门 | 步阳、群升、王力 |  |
| 10 | 视频监控系统 | 海康、大华、宇视、三星、英飞拓 |  |
| 11 | 灯具 | 鸿雁、三雄极光、雷士、业电、华辉 |  |
| 12 | 内墙涂料、防霉变涂料 | 三棵树、立邦、嘉宝莉、巴德士 |  |

投标人承诺：

1、我方根据以上推荐品牌及规定进行投标报价。

2、若我方中标，严格按本表的规定进行材料/设备的采购，因本表①、②项特殊情况更换同档次品牌的，价格不作调整。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

### 项目管理机构

（一）拟投入项目管理班子成员一览表

| 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |

投   标   人：(盖公章)

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日　      期：     年    月    日

#### 项目班子证书复印件（加盖单位公章）

项目负责人应附建造师注册证书、身份证、职称证（如有）；项目技术负责人应附身份证、职称证（如有）；其他人员应附上岗证书（或职称证或执业证）。